KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

QUẢN LÝ QUI TRÌNH PHẦN MỀM

Web dạy lập trình cơ bản và nâng cao

HIGH LEVEL ESTIMATES

Ngày 12/11/2019

Giáo viên lý thuyết: Ngô Huy Biên

Nhóm thực hiện: 3

1. **Quy đổi điểm:**

* 1 điểm là kích thước nhỏ
* 3 điểm là kích thước trung bình
* 5 điểm là kích thước lớn

1. **Mục đích sử dụng điểm:**

* Cho phép nhóm ước lượng được kích cỡ của user story
* Cho phép nhóm trả lời câu hỏi Liệu có thể hoàn thành trong vòng 9 tuần?
* Việc ước lượng cho phép các thành viên trong nhóm hiểu hơn về user story
* Cho phép Product owner biết nên ưu tiên user story nào trước.

1. **High level estimate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | User story | Estimated Story Point |
| 1 | Là người quản lý tôi muốn nhập câu hỏi vào hệ thống để tạo câu hỏi tự động | 5 |
| 2 | Là người quản lý tôi muốn hiển thị câu hỏi cho người dùng để người dùng làm kiểm tra | 1 |
| 3 | Là người quản lý tôi muốn chấm điểm tự động để chấm điểm người dùng nhanh nhất | 3 |
| 4 | Là người quản lý tôi muốn nhập khóa học để người dùng xem và chọn khóa học | 1 |
| 5 | Là người dùng tui muốn đăng nhập vào trang web để xem qua trình học của tôi | 1 |
| 6 | Là người dùng tui muốn đăng ký tài khoản để làm những bài quizz và quá trình học của tôi | 1 |
| 7 | Là người dùng tôi muốn đăng xuất để thoát tài khoản ra khi tôi cần | 1 |
| 8 | Là người dùng tui muốn chọn những khóa học mong muốn để tôi xem những chủ tôi muốn | 1 |
|  |  |  |
| Tổng cộng |  | **14** |