## Slide 1: Quản lý quy trình phần mềm
Để tài:Web dạy lập trình cơ bản và nâng cao
Thực hiện: Nhóm 3

## Slide 2: Thành viên nhóm
MSSV | Họ Tên
18424035 | Bùi Đăng Khoa
18424036 | Đỗ Đăng Khoa
18424038 | Nguyễn Thế Lợi
18424039 | Phạm Đình Luân
18424040 | Lê Hoàng Luật
18424042 | Huỳnh Quang Minh
18424043 | Trần Hữu Nghĩa

## Slide 3: Các vấn đề buổi học giải quyết
1. Nhóm dự định dùng các ngôn ngữ, công nghệ và công cụ nào để hoàn thành đồ án? (Không bắt buộc) Tại sao?
2. Nhóm dự định phát triển những tính năng nào để giải quyết các vấn đề đặt ra cho đồ án?
3. Làm sao một thành viên của nhóm biết một Use Case hay một User Story làm mất bao nhiêu thời gian?
4. Theo tính toán thực tế, nhóm cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu chi phí để hoàn thành đồ án?

## Slide 4: Các câu hỏi thuyết trình
1. Trình bày sản phẩm “High Level Architecture” (hoặc “Technical Solution”) của nhóm.
2. Trình bày sản phẩm “Use-Case Model” (hoặc “Product Backlog”) của nhóm.
3. Trình bày sản phẩm “Work Breakdown Structure” cho 3 Use Cases hoặc 3 User Stories của nhóm.
4. Hãy cho biết kích cỡ dự án (đơn vị man-days hoặc points) (High Level Estimate) của nhóm. Bằng cách nào nhóm đưa ra con số này? Nhóm tính toán con số này để làm gì?
5. Trình bày sản phẩm “Lịch trình dự án (Project Schedule)” (hoặc “Kế hoạch phân phối (Release Plan)” của nhóm).
6. Hãy cho biết chi phí thực hiện dự án của nhóm. Bằng cách nào nhóm đưa ra con số này?
7. Trình bày bảng phân chia công việc (Task Board) cho từng thành viên trong tuần tiếp theo của nhóm.

## Slide 5: Danh mục các Tài liệu tham khảo
https://viblo.asia/p/ky-thuat-uoc-luong-co-ban-trong-agile-XL6lAyjrlek
https://hocvienagile.com/agipedia/user-story/
https://hanoiscrum.net/hnscrum/blogs1/120-user-story-point-velocity-va-lp-k-hoch-phat-hanh

## Slide 6: 1. Nhóm dự định dùng các ngôn ngữ, công nghệ và công cụ nào để hoàn thành đồ án?
Ngôn ngữ: C# , javascript
Công nghê:
  FontEnd: Angular
  BackEnd: asp.net
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server
Công cụ: Visual studio,Visual studio code
Lý do: Đa số thành viên điều làm về C# và javascript

## Slide 7: Câu 2. Nhóm dự định phát triển những tính năng nào để giải quyết các vấn đề đặt ra cho đồ án?
Nhóm sẽ phát triển các tính năng chính:
  Tạo bài tập để test kiến thức người
  Chấm điểm tự động khi người dùng làm xong kiểm tra
  Theo dõi tính chuyên cần của người dùng
  Xếp hạng điểm cho người dung để tăng cạnh tranh với nhau

## Slide 8: 3. Làm sao một thành viên của nhóm biết một Use Case hay một User Story làm mất bao nhiêu thời gian?
Nhóm sẽ chia ra những cấp độ của những chức năng tính theo giờ
  1 điểm là kích thước nhở
  3 điểm là kích thước trung bình
  5 điểm là kích thước lớn
Ví dụ:
Tính năng 1 điểm nhóm cho cho khoản 5-6 giờ/người sẽ hoàn thành
Tính năng 3 điểm thường nhóm cho cho khoản 7-10 giờ/người sẽ hoàn thành
Tính năng 5 điểm nhóm cho cho khoản 1-3/người sẽ hoàn thành
Nếu như một tính năng nào quá khó để hoàn thành hoặc vượt quá nhiều so với thời gian ước tính thì nhóm sẽ thảo luận lại tìm cách giải quyết bỏ sung thành viên hoặc sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn

## Slide 9: 4. Theo tính toán thực tế, nhóm cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu chi phí để hoàn thành đồ án?
Thời gian: cần 2 tháng
Nhân lực: 7 người
Chi phí
Học phí: 11.250.000 VNĐ/2 tháng/7người
In tài liệu: 120.000 VNĐ
Mua tên miền và duy trì tên miền: 380.000 VNĐ/năm.
Chi phí cloud: ~300.000 VNĐ/tháng, tùy vào lượng user sử dụng.
Marketing: ~1.000.000 VNĐ
Tổng cộng: ~13tr